安江农校防雷工程

支出绩效自评报告

--

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

安江农校纪念园是怀化职业技术学院的安江校区，被誉为“杂交水稻发源地”，中国工程院院士、共和国勋章获得者、杂交水稻之父袁隆平在此工作和生活37年，带领其科研团队成功发明杂交水稻，为解决人类的粮食短缺问题做出杰出贡献，是二十世纪中国科学发明与技术创新的成功典范。

安江农校纪念园地处雪峰山脉安江盆地，园区属雷电多发区，雷劈古树事件多次发生对文物建筑造成严重破坏。2020年国家文物局同意实施安江农校杂交水稻纪念园防雷工程（湘文物督【2019】67号）。同年2月底湖南省文物局通过了安江农校防雷工程工程设计方案。2021年8月湖南省文物局评审防雷项目预算控制数为585万元。2022年6月、9月湖南省财政厅分两次下拨安江农校防雷工程专项补助经费351万元、87万元，2023年3月再次拨付147万元。2023年通过政府采购【怀财采计（202320176）】确定中科天际科技股份有限公司为供应商，中标金额为：3,225,680.68元，另聘请湖南匠怀项目管理有限公司为该项目监理单位。

2.项目主要内容

安江农校防雷工程主要是在文物教学楼、教研楼等文物建筑正脊、垂脊、戗脊（岔脊）、檐口等易受雷击部位安装接闪带；古树接闪杆安装为主的方式；引下线两端应分别与接闪器和接地装置电气连接；安装防雷接地装置，建设完成后将有效保护纪念园园区内的文物建筑、古树名木、群众生命财产安全。

3.项目组织管理机构

安江纪念园管理处

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

安江农校防雷工程专项资金由湖南省财政厅下拨，截至2023年12月，一共下拨三次，总计585万元。2022年2次，分别是351万元、87万元；2023年3月1次，147万元。

（2）资金到位情况

2023年2月3日结转2022年安江农校防雷工程工程专项资金，涉及金额438万元。2023年3月财政下达当年防雷工程专项资金，金额147万元。7月31日，财政冻结资金73.5万元,实际到位资金511.5万元。

（3）资金使用情况

2023年度安江农校防雷工程专项资金已使用1,303,488.87元，资金使用率为22.28%。

（4）资金管理制度及执行情况

专项补助资金由怀化职业技术学院计划财务处负责资金管理拨付，2022年8月底纪念园启动该项目，委托湖南德信项目管理有限公司代理招标事宜。 2023年支付印刷费4,880元，预付工程款1,271,829.11元，支付招标代理服务费25,579.76元、专家评审费1,200元。

2.项目组织实施管理情况

经费按照怀化财政局专项资金管理办法结合怀化职业技术学院财务管理办法之规定，严格专项资金专项使用，在资金使用、审批、报账流程严格把关，让专项资金真正用到实处。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

安江农校防雷工程开工。

2.绩效指标

（1）数量指标

接闪装置25栋房屋，接地棒521米，古树引下接地系统2套，自动升降接闪杆2套，雷电预警系统2套。

（2）质量指标

紫铜棒合格率100%，绝缘铜绞线合格率100%，离子接地棒合格率100%。

（3）时效指标

项目开工时间；项目材料验收时间；进度款支付时间。

（4）成本指标

资金到位率；资金使用率；成本控制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，为后续财政资金预算及使用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：安江纪念园管理处

绩效评价范围与时段：2023年安江农校防雷工程585万元，项目各项计划指标完成情况和年度资金使用情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1．绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》、安江纪念园管理处工作职责等有关要求设置，本次绩效评价指标体系分别从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面对其财政支出进行评价，详见附件1：

3．评价方法

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

园区安全率。

（二）生态效益

不影响环境风貌。

（三）可持续影响

提高社会影响力。

（四）满意度情况

参观游客满意度，建设单位满意度。

（五）评价结论

经自评，本次评价总分100分，自评得分83.23，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年怀化职业技术学院对该项资金进行了预算编制，按照工作内容对专项资金进行量化分解，资金分配合理。

合同签订后，安江农校纪念园汇报省文物局后召开现场技术交底会议，联合监理单位对入场材料，对接地、接闪装置数量和质量进行检查，严格施工管理，按照合同按时拨付工程进度款，整个项目通过严肃流程，严控质量，严格资金等环节的管理，较好完年初成绩效目标，各类效益指标凸显，社会满意度提高。

（二）项目过程情况

1.资金管理

根据绩效目标，严格管理和使用好专项资金。

2.项目实施

安江农校纪念园开展巡查制度，每天对文物建筑本体安全及周边环境进行检查，发现问题及隐患及时跟踪处理，针对瞬间游客量的变化，增加移动垃圾清运车，遵照年初拟定的计划有序推进项目工作。

（三）项目产出情况

1.产出数量

接闪装置25栋房屋，接地棒521米，均100%完成，古树引下接地系统1套，自动升降接闪杆1套，雷电预警系统1套，仅完成一半工作量。

2.产出质量

紫铜棒合格率100%，绝缘铜绞线合格率100%，离子接地棒合格率100%。

3.产出成本

资金按时下拨，到位率87.43%；资金使用率为22.28% ，未达到既定目标；成本控制率100%。

4.产出时效

项目在2023年年底开工，开工时间100%执行到位；材料于2023年年底验收，验收时间100%执行到位；进度款于2023年12月支付，进度款支付时间100%到位。

（四）项目效益情况

1.经济效益

安江农校防雷工程项目为怀化市打造洪江市旅游“金三角”助力地方旅游经济提供硬件保障，服务当地旅游经济100%，打造旅游目的地100%，社会效能显著。

2．社会效益

园区安全率100%，园区全年无事故发生。

3.生态效益

严格按照文物保护要求，园区修缮不影响环境风貌

4.可持续影响

园区改造，显著提升安江农校纪念园在社会上的影响力。

5.满意度情况

参观游客满意度	100%；建设单位满意度100%。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

通过安江农校杂交水稻纪念园防雷工程绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率，确保财政资金的使用绩效。绩效自评为良，达到国家文物保护专项资金补助对安江农校纪念园文物的保护目的，为怀化市打造洪江市旅游“金三角”助力地方旅游经济提供硬件保障，社会效能显著。

（二）存在的问题

无

（三）有关建议

加强政策宣传、强化部门、院校协作配合，加强信息化建设。

附件1.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 安江农校防雷工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化职业技术学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 585 | 130.35 | 10 | 22.28% | 2.23 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 147 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 438 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目开工建设 |  |  |  | 已按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 接闪装置 | 25栋房屋 | 25栋房屋 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 接地棒 | 521米 | 521米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 古树引下接地系统 | 2套 | 1套 | 4 | 2 | 还在施工中，加快工程进度 |
|  |  |  | 自动升降接闪杆 | 2套 | 1套 | 4 | 2 | 还在施工中，加快工程进度 |
|  |  |  | 雷电预警系统 | 2套 | 1套 | 4 | 2 | 还在施工中，加快工程进度 |
|  |  | 质量指标 | 紫铜棒合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绝缘铜绞线合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 离子接地棒合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目材料验收时间 | 2023年 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 进度款支付时间 | 2023年 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 87.43% | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 资金使用率 | 100% | 22.28% | 2 | 0 | 加快施工，及时支付 |
|  |  |  | 成本控制 | ≤实际经费下达数 | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 服务当地旅游经济 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 打造旅游目的地 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 园区安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不影响环境风貌 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高社会影响力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设单位满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.23 |  |

填表人：谢军    填报日期：2024年6月30日        联系电话： 13637454573